|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** |  | **Wartość inwestycji** | **Udział środków własnych** |  |
| 1 | Utwardzenie ul. Grunwaldzkiej w Stegnie poprzez położenie trylinki (ok. 350 metrów) | - | 34 455 zł | 34 455 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| 2 | Budowa ul.Lipowej w Stegnie | - | 5 468 981 zł | 2 809 061 zł | Inwestycja zakończona w 2010, wybudowano odcinek ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową, w trakcie rozliczania wniosku o płatność końcową. |
| 3 | Budowa i modernizacja ulic w Stegnie | - | **5 107 602 zł** | **3 911 956 zł** | Inwestycje realizowane w latach 2007-2010 |
|  | - ul. Żuławska (500 metrów) | - | 62 562 zł | 62 562 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| -ul. Wojska Polskiego ( 284 metry) | - | 177 157 zł | 177 157 zł | Inwestycja zrealizowana w latach 2007–2009 |
| -ul. Bursztynowa ( 79metrów) | - | 69 906 zł | 69 906 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Cegielniana (906 metrów) | - | 200 367 zł | 200 367 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Kościuszki (334 metry) | - | 690 974 zł | 690 974 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Dworcowa (92metry) | - | 803 124 zł | 803 124 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Kwiatowa ( 181metrów) | - |  |  | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Zacisze (123 metry) | - |  |  | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Słoneczna (192 metry) | - |  |  | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Długosza, odcinek ul. Sikorskiego (141 metry) | - | 410 951 zł | 410 951 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -Drogi dojazdowe do pól w Stegnie z płyt ,,jombo” | - | 301 322 zł | 301 322 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych. |  | 2 391 239 zł | 1 195 593 zł | Inwestycja zrealizowana w 2010 roku, współfinansowana z budżetu państwa w ramach NPPDL. |
| 4 | Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Stegnie. | - | 122 182 zł | 122 182 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| 5. | Budowa parkingu między Urzędem Gminy a cmentarzem w Stegnie. | - | 60 785 zł | 60 785 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| 6. | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie z adaptacją na potrzeby GOPS - u | - | 390 178 zł | 390 179 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008-2009. |
| 7 | Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Stegnie ul. Długosza | - | 32 144 zł | 32 144 zł |  |
| 8 | Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w Stegnie przy ul. Powst. W-wy | - | 82 686 zł | 82 686 zł |  |
| 9. | Adaptacja pomieszczeń na punkt Informacji Turystycznej w Stegnie | - | 219 697 zł | 219 697 zł | Zakończono, w trakcie rozliczania. |
| 10. | Termomodernizacja ZS w Stegnie | - | 1 265 854 zł | 632 927 zł | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie IX.2014. W ramach inwestycji zostanie ocieplony budynek i wymieniona stolarka oraz zainstalowany kocioł na biomasę. |
| 11. | Termomodernizacja PP w Stegnie | - | 569 348 zł | 284 674 zł | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie IX.2015. W ramach inwestycji zostanie ocieplony budynek i wymieniona stolarka oraz zainstalowany kocioł na biomasę. |
| 12. | Zabezpieczenie budynku po pożarze na terenie boiska w Stegnie |  | 62 584 zł | 62 584 zł | Zrealizowano w 2010 r. |
| 13. | Budowa ulicy Kopernika w Stegnie | - | 55187 zł | 55187 zł | Zakończono IV.2011 |

**13 465 646 zł 8692480 zł**

**Dodatkowo**

**Ul Gdańska 5 245 540 zł (roboty budowlane + 5% należy dodać do podanej wartości) Zarząd Dróg Wojewódzkich**

**Ul Morska 5 454 209 zł (roboty budowlane + 5% należy dodać do podanej wartości) Zarząd Dróg Powiatowych**

**MIKOSZEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział środków własnych |  |
| 1. | Budowa dróg w Mikoszewie: | - | 895 633 zł | 895 633 zł | Inwestycje realizowane w latach 2009-2010 |
|  | -ul. Wczasowa | - | 244 657 zł | 244 657 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| -ul. Letnia | - | 36 339 zł | 36 339 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| -ul. Długa | - | 395 113 zł | 395 113 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| -ul. Wiślana | - | 157 388 zł | 157 388 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| -ul. Bursztynowa | - | 62 136 zł | 62 136 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| 2 | Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie | - | 932 288 zł | 466 144 zł | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie IX.2012. W ramach inwestycji zostanie ocieplony budynek i wymieniona stolarka oraz zainstalowany kocioł na biomasę. |

**1 827 921 zł 1 361 777zł**

JANTAR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | |  | | Wartość inwestycji | | Udział środków własnych | |  | |
| 1 | Termomodernizacja SP w Jantarze | | - | | 673 902 zł | | 336 951 zł | | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie IX.2013. W ramach inwestycji zostanie ocieplony budynek i wymieniona stolarka oraz zainstalowany kocioł na biomasę. | |
| 2 | | Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jantar Leśniczówka | | - | | 146 332 zł | | 146 332 zł | |
| 3 | Modernizacja ul .Morskiej w Jantarze wraz z chodnikiem | | - | | 840 000 zł | | 527 931 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2010 r. wspólnie z ZDP | |

**1 660 234 zł 1 011 214zł**

**Rybina**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział śr. własnych |  |
| 1 | Budowa wodociągu w Rybinie. | - | 1 127 179 zł | 301 489 zł | Realizacja w 2007 r. | |
| 2 | Remont i rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia | - | 773 072 zł | 532 195 zł | W zakres inwestycji wchodzi remont Ośrodka Zdrowia - finansowany ze środków własnych oraz Remont Domu Ludowego dofinansowany z PROW 2007-2013. Inwestycja zakończona w 2010 r. w trakcie rozliczania wniosku o płatność ostateczną. | |
| 3 | Remont drogi w Rybinie (720 metrów) | - | 67 665 zł | 67 665 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |

**1 967 916zł 901 349zł**

Junoszyno

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział śr. własnych |  |
| 1 | Budowa dróg w Junoszynie | - | 1 080 599 zł | 1 080 599 zł | Inwestycje realizowane w latach 2009-2010 |
|  | -ul. Morska (302 metry) | - | 150 426 zł | 150 426 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Bursztynowa (1650 metrów) | - | 901 173 zł | 901 173 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -ul. Kwiatowa (250 metrów z płyt drogowych) | - | 29 000 zł | 29 000 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| -.ul. Łąkowa ( 300 metrów z płyt drogowych) | - |  |  | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| 2 | Urządzenie placu zabaw w Junoszynie | - | 40 410 zł | 40 410 zł | Inwestycja zrealizowana w 2010 r. polegała na przygotowaniu terenu i wyposażeniu placu zabaw. |

**1 121 009zł 1 121 009zł**

Tujsk

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | |  | | Wartość inwestycji | | Udział śr. własnych | |  | |
| 1 | Remont i modernizacja szkoły w Tujsku pod potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej. | | - | | 125 904 zł | | 125 904 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2007 r. | |
| 2 | Modernizacja drogi w Tujsku | | - | | 191 798 zł | | 191 798 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2010 r. polegała na remoncie nawierzchni. | |
| 3 | Tujsk- remont świetlicy wiejskiej | | | - | 53 771 zł | | | 53 771 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. | |
| 4. | | Adaptacja budynku gospodarczego na remizę OSP w Tujsku | | - | | 33 259 zł | | 33 259 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2007. |

**404 732zł 404 732 zł**

Stegienka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | | |
| Lp. | | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział śr. własnych |  |
| 1 | | Remont dróg w Stegience (1500 metrów) | - | 137 030 zł | 137 030 zł | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. |
| 2 | Stegienka - remont świetlicy wiejskiej | | - | 88 408 zł | 54 349 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |

**225 438zł 191 379zł**

Drewnica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział śr. własnych |  |
| 1. | Modernizacja drogi w Drewnicy wraz z chodnikiem z miejscami postojowymi | - | 430 266 zł | 215 133 zł | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. wspólnie z ZDP |
| 2 | Termomodernizacja ZSP w Drewnicy | - | 1 078 595 zł | 539 298 zł | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie VI.2011. W ramach inwestycji zostanie ocieplony budynek i wymieniona stolarka. |
| 3 | Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Drewnicy, Przemysławiu, Żuławkach | - | 11 137 022 zł | 5 074 091 zł | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie VIII.2011 |
| 4 | Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy. | - | 629 600 zł | 281 208 zł | Inwestycja w trakcie realizacji, przekazany teren budowy wykonawcy. Planowane zakończenie VI.2011 |

**13 275 483zł 6 109 730zł**

Dworek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania |  | Wartość inwestycji | Udział śr. własnych |  |
| 1 | Utwardzenie placu przy świetlicy w Dworku. | - | 23 134 zł | 23 134 zł | Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r. |
| 2 | Dworek- remont świetlicy | - | 2 676 zł | 2 676 zł | Inwestycja zrealizowana w 2007 r. | |

**25810zł 25810 zł**

Pozostałe inwestycje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena realizacji inwestycji w latach 2006-2010 | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | Nazwa zadania | | |  | | Wartość inwestycji | | Udział śr. własnych | |  |
| 1 | | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna. | | | - | | 948 000 zł | | 480 000 zł | | Inwestycja w trakcie realizacji. Partner Wiodący przygotowuje postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie w 2011. |
| 2 | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada. | | | - | | 702 361 zł | | 300 922 zł | | W trakcie realizacji. Planowane zakończenie V.2011. W ramach inwestycji zostanie wybudowana oczyszczalnia Biocler, część instalacji zostanie przeniesiona z Drewnicy. |
| 3 | | Budowa nowych punktów świetlnych : Stobiec – 4 ,Głobica – 6, Stegienka- 16, Bronowo- 4, Rybina- 5,Mikoszewo – 11, Tujsk- 9, Niedźwiedziówka- 6, Przemysław -1,Drewnica -1, Jantar -6, Stare Babki -4 razem 73 punkty | | | - | | 145 907 zł | | 145 907 zł | | Inwestycja zrealizowana w latach 2007-2008. Powstały 73 punkty świetlne. |
| 4 | Izbiska - remont świetlicy wiejskiej | | | | - | | 167 706 zł | | 103 098 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| 5 | Stobiec - remont świetlicy wiejskiej | | | | - | | 195 576 zł | | 120 231 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2009 r. |
| 6 | | | Remont dróg w Świerznicy | - | | **140 424 zł** | | **140 424 zł** | | Inwestycja realizowana w 2008 r. | |
|  | | | - z płyt jomba | - | | 81 259 zł | | 81 259 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| - z nawierzchni bitumicznej (2472 metry) | - | | 59 165 zł | | 59 165 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| 7 | | | Remont drogi w Żuławkach (338 metrów do pól) | - | | 24 383 zł | | 24 383 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| 8. | | | Remont drogi w Głobicy (440 metry) | - | | 46 165 zł | | 46 165 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| 9. | | | Remont drogi w Bronowie (740 metry) | - | | 76 553 zł | | 76 553 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| 10. | | | Budowa dróg w Chełmku (495 metrów) | - | | 147 676 zł | | 147 676 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2008 r. | |
| 11. | | | Budowa mostu przez Tugę w Chełmku | - | | 158 427 zł | | 158 427 zł | | Inwestycja zrealizowana w 2010 r. | |
| 12 | | | Budowa wodociągu w Bronowie 420m. | - | | 71 657 zł | | 35 829 zł | | Realizacja w 2010 r. | |
| 13 | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stegna na energooszczędne (792 punkty) | - | | 590 872 zł | | 590 872 zł | | Realizacja w latach 2006-2007. Wymieniono lampy, żarówki i wysięgniki. Zamontowano zegary astronomiczne. | |
| 12 | | | Budowa zbiorników retencyjnych na wodę w Stegnie |  | | 9 855 160 zł | | 670 236 zł | | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2012. | |