ZAŁĄCZNIK NR 7

projekt umowy

Umowa nr ………………

zawarta w dniu …………………. 2020 roku pomiędzy Gminą Stegna z siedzibą w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna reprezentowaną przez:

Wójta Gminy ………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy………………….

a

reprezentowanym przez:

……………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na rzecz Zamawiającego, polegających na „Przebudowie drogi gminnej działki nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar” w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób zgodny z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą przetargową Wykonawcy, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością przy zachowaniu wymogów należytej jakości, bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, przeprowadzenie procedur odbiorowych oraz przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi gminnej działki nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar dla inwestycji prowadzonej metodą „ Zaprojektuj i Wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznik nr 8 do SIWZ.

§ 2

1. Szczegółowy zakres zamówienie obejmuje:

1) opracowanie przed podpisaniem umowy Harmonogramu Rzeczowo Finansowego realizacji, który stanowił będzie załącznik do umowy.

2) wykonanie projektów budowlanych obejmujących wszystkie branże w 5 egz.

3) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż w 3 egz.

4) wykonanie STWiOR dla wszystkich branż w 3 egz.

5) wykonanie kosztorysów inwestorskich w 2 egz.

6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp. w tym pozwolenia na budowę,

7) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w oparciu o opracowane dokumentacje

8) przekazanie dokumentacji powykonawczej.

2. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi wziąć pod uwagę założenia i parametry wynikające z audytów energetycznych.

3. Dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza powinny być skompletowane i spięte. Przekazanie dokumentów Zamawiającemu powinno nastąpić po wcześniejszym sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji danego zamówienia ma charakter ryczałtowy, Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem – celem rzetelnego oszacowania kosztów projektu oraz robót budowlanych.

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

§ 3

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: 30.11.2021 r.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………………., podatek VAT w wysokości 23% tj. …………………….., co stanowi brutto ……………………. (słownie złotych: …………………………………………………….. złotych).

b) za wykonanie robót budowlano-montażowych wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………………………., podatek VAT w wysokości 23% tj. ……………………………., co stanowi brutto ………………………… zł.(słownie złotych: ………………………………………………………………. złotych)

- Kwota zamówienia łącznie (a+b) w wysokości netto …………………………. zł, podatek VAT w wysokości 23% tj. ………………………..zł, co stanowi brutto ……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

- Kwoty określone w ust. 1 lit. a) i b) zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności prace projektowe, wszelkie roboty przygotowawcze, roboty budowlane, roboty porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, nie będzie podlegało waloryzacji ze względu na inflację.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu

z podmiotami trzecimi.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

- Strony ustalają, że przysługujące wynagrodzenie za realizację niniejszej umowy będzie płatne w dwóch częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

- Faktury wystawiane będą na podstawie podpisanych przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej i  protokołu odbioru końcowego robót . Przez protokół odbioru dokumentacji projektowej rozumie się protokół odbioru sporządzony po zakończeniu etapu wykonania  i zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwolenia na budowę, a przez protokół odbioru końcowego robót protokół sporządzony po wykonaniu  całości robót budowlano-montażowych. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Z tytułu nieterminowej zapłaty faktur będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że Zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kar umownych, o których mowa w § 11 umowy.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

§ 5

1. Obowiązki Zamawiającego

1.1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne odebranie dokumentacji projektowej;

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1.2. Zamawiający wyznacza:

1) Inspektora Nadzoru w osobie: ……………….. tel. …………………

2) Osobę do kontaktu: ………………………. tel. ……………………

2. Obowiązki Wykonawcy

2.1 Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej;

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót, opracowanie własnym staraniem i na własny koszt  projektu organizacji ruchu na czas budowy;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Zabezpieczenie na swój koszt korzystania z wody, energii elektrycznej i innych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy mediów;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu oraz wykonania przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy badań jakościowo - ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Materiały nie zgodne z dokumentacją  projektową i ofertą Wykonawcy Zamawiający może w trakcie trwania robót polecić usunąć z budowy w wyznaczonym terminie, jeżeli jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacją pod względem jakości i proponowanej ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym. Wykonawca w procesie realizacji nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowo – technicznej. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów ujętych w ofercie i dokumentacji projektowo – technicznej jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równoważnych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie  przepisów prawnych, w szczególności:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 14.12.2013r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

9)   Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych     
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie przed dniem odbioru terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dostarczenie tego ubezpieczenia przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie powinno opiewać na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł; Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres wykonywania przedmiotu umowy ubezpieczenia OC, polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej; Jeżeli Wykonawca nie wykona ww. obowiązku, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

  - odstąpić od umowy,

  - ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdy potrącenie to nie było możliwe – potrąci z zabezpieczenia umowy.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej .

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 23, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 23 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2.2. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie :………….. tel. ……….………

2.3. Kierownik budowy  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

2.4. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo        budowlane.

2.5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności zbywać  ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

1. Wraz z otrzymaniem przez Zamawiającego od Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnienie;

c) wprowadzenie do obrotu;

d) wprowadzenie do pamięci komputera;

e) udostępnienie na stronach internetowych;

e) najem;

f) dzierżawa,

a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące materiałów zamawianych i używanych do wykonania przedmiotu umowy lub krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

3. Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie wykonywania prac budowlanych.

4. Badania o których mowa w ust. 3. będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową , to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 8

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót.

2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców/dalszych podwykonawców w następującym zakresie:……………….

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. Postanowienie stosuję się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć Umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wraził zgodę zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o której mowa w ust. 6, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

11. W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 zawarto termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.

12. Umowa, o której mowa w ust. 11, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Wymogi, o których mowa w ust. 4-12, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

§ 9

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności  w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- roboty drogowe,

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu i dokonywania ich oceny.

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłoży niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie  Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących dane czynności, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących wskazane czynności (kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. bez adresów, nr PESEL, natomiast informacje dot. imion, nazwisk, daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, a także z tytułu niezłożenia w wyznaczonym terminie żądanych dowodów, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej – jak stanowi § 11 niniejszej umowy,

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

1.Wykonawca udziela gwarancji jakości na zaprojektowane i wykonane zamówienie w tym na wbudowane urządzenia i materiały objęte przedmiotem umowy na okres .................................

2.Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich przeglądów gwarancyjnych i konserwacji urządzeń zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi tych urządzeń.

3.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

4.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.

5.Niezależnie od gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

6.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

7.W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu –bezzwłocznie. Awarie związane z funkcjonowaniem węzła ciepłowniczego lub sieci elektrycznej muszą zostać usunięte wciągu 2 dni od daty ich stwierdzenia.

8.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej z dwudniowym uprzedzeniem. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

9.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

10.W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1)zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2)zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3)ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4)postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust.1;

c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po jego stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1;

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ich usunięcia wskazanych przez Zamawiającego.

e) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego w §4 ust. 1 umowy;

f) w przypadku nie przedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty 
w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 11 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 4 ust. 1 umowy;

h) za  brak zapłaty lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia (dotyczy to zarówno płatności częściowych, jak i płatności końcowych wynikających z umów 
o podwykonawstwo),

i) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 przez  osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę -w wysokości 500 zł, za każdą osobę,

l) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczeń, dokumentów czy wyjaśnień, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, przedstawienia oświadczeń, dokumentów czy wyjaśnień niezgodnych z prawdą - w wysokości 1000 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z umową,

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych ze wszystkich tytułów oraz ma prawo dochodzić uzupełniającego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

3. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.

4. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac projektowych i odbiorów robót:

  - Odbiór dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę;

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - kosztorys powykonawczy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

  - pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie wyznaczonym do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i zgłoszenia o gotowości do odbioru  robót.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek przez osoby trzecie w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim bez upoważnienia Sądu.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru:

- Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny ofertowej brutto, tj. .kwota ………….PLN (słownie ……………………………………….. )                    w formie……………………….……..

2. Zamawiający:

a) zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie protokołu odbioru końcowego,

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta będzie zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

  - pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu,

  - wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień wydawanych przez organ administracji publicznej lub inną instytucję, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień,

  - Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac,

  - Zamawiający zażąda zmian w zaakceptowanej przez siebie dokumentacji projektowej, o ilość dni niezbędnych do wprowadzenia tych zmian

  - gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT)

  - w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, w szczególności zdarzeń takich jak: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, warunki geologiczne,  archeologiczne lub terenowe (niewypały, wykopaliska archeologiczne), do zaistnienia których Zamawiający się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią,

  - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego,

  - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest niewystarczający i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robót,

  - koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

  - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac.

  - zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa.

  - Innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy PZP, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP.

- Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia.

§ 15

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

1.Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.

2.Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

- Harmonogram Rzeczowo Finansowy – załącznik nr 2

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY